## Nhiệm vụ 1 – Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review |
| --- | --- |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 vì đã đạt đủ 5 điều kiện DoD. Chưa Done: PBI-04 vì thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 vì chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Nhập số điện thoại hoặc đường link → kiểm tra → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo → xem hướng dẫn khi đã lỡ chuyển tiền. Người demo: Thu An demo các chức năng chính; Gia Bình hỗ trợ kiểm tra trên điện thoại. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Cô Mai và chị Vy có dễ sử dụng chức năng kiểm tra số điện thoại, đường link và hiểu cảnh báo không? 2. Anh Phúc và mọi người muốn cải thiện điều gì để ứng dụng hỗ trợ người dùng tốt hơn? |

## Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa đúng vì PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD. Developers trình diễn các chức năng đã hoàn thành, nêu rõ phần chưa đạt; Product Owner trao đổi với Stakeholders. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa đúng vì Sprint Review không phải buổi báo cáo cá nhân. Scrum Team và Stakeholders cùng xem kết quả, trao đổi và góp ý sản phẩm. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa đúng vì Stakeholders cần được góp ý trong suốt buổi Review. Product Owner ghi nhận và xem xét góp ý để cập nhật Product Backlog, không hứa làm ngay. |

## Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Cách xử lý |
| --- | --- |
| FB-02 | Product Owner ghi chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân vào Product Backlog, xem xét mức độ ưu tiên và sự phù hợp với mục tiêu sản phẩm; chưa hứa làm ngay. |
| FB-03 | Developers kiểm tra lỗi hiển thị trên điện thoại, ghi nhận và sửa lỗi để nút “Kiểm tra” vẫn hiển thị khi đường link dài. Product Owner theo dõi việc xử lý và cập nhật Product Backlog nếu cần. |